生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单

水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目

项 目 编 号  川投资备：【51068316012101】0008号

建 设 地 点  绵竹市德阿生态经济产业园拱星片区

验 收   单  位  四川致远锂业有限公司

2018 年 10 月10日

中华人民共和国水利部制

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目 | 行业类别 | 加工制造类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 四川致远锂业有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案审批部门、文号及时间 | 绵竹市水务局 竹水许可[2016]11号，2016年12月 |
| 水土保持方案变更审批部门、文号及时间 | \ |
| 水土保持初步设计审批部门、文号及时间 | \ |
| 项目建设起止时间 | 本项目建设工期25个月，2015年7月至2018年8月。 |
| 水土保持方案编制单位 | 四川煤田一四一建设投资有限公司 |
| 水土保持初步设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、四川卡森科技有限公司 |
| 水土保持监测单位 | 四川致远锂业有限公司 |
| 水土保持施工单位 | 四川仟坤建设集团有限责任公司、德阳弘扬建设发展有限公司。 |
| 水土保持监理单位 | 四川精正建设管理咨询有限公司、成都交大工程建设集团有限公司 |
| 技术评估单位 | 德阳润成工程咨询有限公司 |

# 二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》，四川致远锂业有限公司于2018年9月5日在绵竹市主持召开了2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持设施验收会议。参加会议的有各评审专家，建设单位、水保评估单位、水保方案编制单位、监理单位、水保监测单位、设计单位、施工单位的代表共8人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、监理单位、评估单位关于水土保持设施自验情况、水土保持监测、监理工作情况和技术评估情况的汇报，以及水土保持方案编制、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 本项目位于绵竹市德阿生态经济产业园拱星片区，交通十分便利，并且已经具备了良好的水、电、气、通讯等公共设施供应条件。本工程建设内容为10KV总配变电所、原材料仓库一、2000t/a氯化锂厂房（一期）、备品备件库、锅炉房、冷却循环水站、动力站、门卫室1和门卫室2、科研楼、预留地工程、氯化锂生产区、碳酸锂与氢氧化锂生产区、金属锂生产区、维修车间、成品库房、原材料库房、锅炉房、消防水池、污水处理站、循环水站、厂区变电站等，占地面积共20.50hm2，总建筑面积为14.49hm2。本工程由建构筑物工程区、道路广场工程区、绿化工程区组成。本项目建设工期25个月，2015年7月至2018年8月。 （二）水土保持方案批复情况 2016年12月9日，绵竹市水务局以竹水许可2016]11号对本项目水土保持方案进行了批复。批复的水土流失防治责任范围20.50公顷。 （三）水土保持监测情况 2015年7月至2018年8月，四川致远锂业有限公司自行开展了水土保持监测，编制了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制了项目建设区的水土流失，水土流失防治指标基本达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率为100%，水土流失总治理度为100%，土壤流失控制比为1.30，拦渣率为100%，林草植被恢复率达到100%，林草覆盖率23%。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2018年8月，建设单位委托德阳润成工程咨询有限公司开展了水土保持设施验收技术评估工作，提交了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持设施验收报告》（以下简称“验收报告”）。 验收报告主要结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了后续设计和水土保持监理、监测工作，依法履行了水土保持法定程序；基本按照水土保持方案及后续设计落实了相应的水土保持措施，措施体系基本完整，措施布局基本合理，发挥了水土保持防治的功能；水土保持方案确定的防治任务基本完成，六项指标基本达到批复的水土保持方案确定的防治目标；工程运行期间，水土保持设施管护责任明确，可以保证水土保持设施的正常运行。项目水土保持设施具备验收条件。 （六）验收结论 综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标基本达到水土保持方案确定的目标值，基本符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 （1）本工程修建的混凝土盖板沟部分存在损坏现象，建议对损坏部分及时进行修复，避免损坏继续扩大，造成严重的水土流失。 （2）已实施的植物措施存在死亡现象。建议加强植物措施的管护工作。 2018年9月5日